花蓮縣道路交通安全聯席會報105年5月份會議紀錄

壹、時間：105年5月23日(星期一)下午2時30分

貳、地點：花蓮縣政府簡報室

叁、主持人：副召集人　蔡運煌                       記錄：陳玫如

肆、出席人員：如簽到單（略）

伍、主席致詞：（略）

陸、會議紀錄：

一、上（歷）次會議決議事項辦理情形報告

案由一：志學國小校門前中正路，車速快、巷口常有違規停車案。 主辦單位：警察局吉安分局 辦理情形：警察局吉安分局志學派出所持續針對學校周邊輕微違規臨停 情形，加強勸導（離），若有發現嚴重影響交通秩序者，加強 取締，5月1日至5月12日，共告發違規停車32件。 案由二：南華國小校門前彎道處加強活動式測速照相取締工作案。 主辦單位：警察局吉安分局 辦理情形： - 警察局吉安分局南華派出所於該校上課期間，每日上放學時段，均有編排學校周邊交通疏導安全維護工作2班次（6時至8時、16時至18時）配合學校交通導護人員向接送兒童上放學之家長宣導，遵守交通規則，以維學童安全。 - 不定時編排警力於國小前彎道處實施測速照相取締工作。 案由三：南華國小校園周邊交通設施改善案。 主辦單位：本會報 辦理情形：於105年5月17日邀集相關單位辦理會勘，結論如下: 校門口北側原規劃學童、行人專用步道，惟仍有機慢車行駛 該步道，由交通部公路總局第四區養護工程處花蓮工務段於 該步道兩端出入口處，劃設「行人專用道」標字。 案由四：壽豐國中校園周邊交通設施改善案。 主辦單位：本會報 辦理情形：於105年5月17日邀集相關單位辦理會勘，結論如下: 該校校門前中山路已設置學童號誌，且中山路西向東行向已 設置「學校」指示標誌，惟東往西行向尚未設置，由壽豐鄉 公所於該行向接近該校適當地點設置「學校」指示(指62)標 誌，以指示車輛駕駛人應注意禁聲慢行。 案由五：豐山國小校園周邊交通設施改善案。 主辦單位：本會報 辦理情形：於105年5月17日邀集相關單位辦理會勘，結論如下: - 由壽豐鄉公所於該校前門壽豐鄉中山路41巷西往東行向、側門忠孝街12巷北往南行向適當地點，各設置「當心兒童」警告(警35)標誌，以警告車輛駕駛人減速慢行注意學童；另該校車庫側門(忠孝街12巷)設置反射鏡，以維車輛進出安全。 - 臺9線與該校前門中山路41巷岔路口，由壽豐鄉公所於臺9線中央分隔島適當地點設置「豐山國小」(指53-1)機關標誌，建請交通部公路總局第四區養護工程處花蓮工務段同意設置該標誌。 案由六：志學國小校園周邊交通設施改善。 主辦單位：本會報 辦理情形：於105年5月17日邀集相關單位辦理會勘，結論如下: - 壽豐鄉志學村中正路與中正路120巷口，係該校師生出入之重要路口，由壽豐鄉公所於該岔路口中正路劃設行人穿越道線，並於中正路近該路口兩側設置設置「當心行人」(警34)或「當心兒童」(警35)警告標誌，以警告車輛駕駛人減速慢行注意行人或學童。 - 該校東側門路口，由壽豐鄉公所於該路口反射鏡處設置「志學國小」(指53-1)機關標誌。 案由七：銅門國小校園周邊交通設施改善案。 主辦單位：本會報 辦理情形：於105年5月17日邀集相關單位辦理會勘，結論如下: 銅門派出所後門宿舍前道路旁北往南行向設置「當心兒童」 (警35)警告標誌，以警告車輛駕駛人減速慢行注意學童；另 於校門口右側住戶(銅門村53之9號與53之10號間)前設置 反射鏡，以利辨識左右車道來車狀況，前揭交通安全設施改 善，由路權單位秀林鄉公所辦理。 案由八：光華國小校園周邊交通設施改善案。 主辦單位：本會報 辦理情形：於105年5月17日邀集相關單位辦理會勘，結論如下: - 該校校門口前相關標線已模糊不清，由路權單位吉安鄉公所補繪行人穿越道線及停止線。 - 吉安鄉南海十三街學校南側門為學童家長接送區，學校北側門道路為學童上、放學路隊、自行車隊行走(駛)路段，基於維護學童交通安全，由路權單位吉安鄉公所於上揭路段東、西端適當地點設置「當 心兒童」(警35)警告標誌，以警告車輛駕駛人減速慢行注意學童。 主席裁示：各案准予備查並持續辦理，請秘書小組列管執行進度。

- 交通事故統計分析報告(如會議資料)：

警察局:105年4月全般交通事故比上(3)月及去年同期皆有增加，請各單位針對各類交通事故發生原因加強防制。 執行秘書:上(4)月A1類交通事故死亡人數較去年同期增加4人，其中老 人事故比例偏高，為有效防制交通事故發生，除由警方加強執 法取締工作外，請道安各工作夥伴加強橫向聯繫，就各業管事 項共同努力，以降低不幸交通事故發生率。 主席裁示：准予備查。

三、各小組(工程、監理、教育、宣導)工作報告：

監理小組: - 本站自105年5月開始試辦，75歲以上老人增加4項體能認知，通 過後核發效期2年之駕照，目前仍為試辦階段。 - 自105年6月開始機車路考新增兩段式轉彎、變換車道、直角轉彎、 及停車再開等四大路考項目，請各單位協助宣導。 主席裁示：准予備查。

教育小組建議事項： - 光復國小：校門口中山路三段增設行人穿越道、「當心兒童」、「速限」標誌。 - 大榮國小：增設行人穿越道、「學校」、「當心兒童」、「速限」標誌。 - 大進國小：學校大門前增設行人穿越道。 - 瑞穗國小：增設「速限」標誌。 - 鳳仁國小：學校大門前增設行人穿越道、「速限」標誌。 本會報秘書小組：關於學校建議事項，由本會報邀集相關單位會勘後交 由路權單位規劃辦理。 主席裁示：依秘書小組說明辦理。

四、提案討論： 提案一 提案單位：本會報 主旨：三日以上連續假期蘇花公路(本縣境內:崇德至和平段)禁止21噸 以上大型貨車(含砂石車)通行案。 說明：本縣於104年、105年春節期間實施蘇花公路每日上午7時至下午 6時，禁止21噸以上大型貨車通行，成效良好，依據民眾建議， 爾後三日以上連續假期，比照春節期間方式實施，以有效紓解龐 大車流。 主席裁示：本案照案通過。

提案二 提案單位：警察局交通警察隊 主旨：「2016秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」活動備查案。 主席裁示：本案准予備查。

五、臨時動議: 提案單位：縣政府建設處 案由:因應新任交通部長賀陳旦所提「五大施政重點」，請各單位共同努 力，加強各項交通安全措施，以有效降低交通事故。 說明:新任交通部長賀陳旦在交通部官網「部長的話」中公布第一個半年 的重點工作，將推出「機車加裝限速警示燈」、「飲酒場所使用商用 酒測器」、「警方應用無人機到危險路段執法」等創新點子，宣示降 低車禍死亡率將是最重要工作，其中5大施政重點如下: (一)「人車路的結合」，交通建設後的經營管理更能落實工程投資的效 益，今後要更重視督導運輸事業的績效，整合各系統間的轉乘；並 要善用智慧裝置和電子票證，藉消費紅利和使用者付費等市場 機制，吸引最多數公共運輸乘客。 (二)「降低道路交通事故死傷人數」，依據統計我國每年仍有3000餘人 死於道路交通事故，另有41萬人受傷，主要集中在15-19歲及20-24 歲的年齡層，對國家社會和經濟都是重大損失，未來要從各方面喚 起社會覺醒，共同減少死傷，並要從推動新增機車路考項目、推動 高齡駕駛管理、專案輔導大專校園交通安全、引進科技加強執法(應 用無人機到危險路段執法)、強化公路防救災預警機制，以降低傷 亡事故人數。 (三)「開放資訊幫助交通管理」，塞車路段的預警、東部鐵路一票難求， 或旅遊資訊國際化，都繫於對資訊開放的態度，交通部會最優先來 辦理；國內各主要公共運具多已建置電子票證系統，也將善用其資 料，擴大交通資訊服務涵蓋面，並強化ETC在道路管理智慧化之應 用。 (四)「整合觀光資源帶動地方發展」，觀光旅遊不只帶來產值，也促進偏 鄉就業、安定社會結構之利基，為此，資源要下放地方，鼓勵在地 旅遊，整合地方文化、藝術及產業等觀光特色計畫，以因應觀光產 業新發展；並整合各部會資源，推廣在地旅遊，鼓勵綠色生態及關 懷旅遊，落實環境教育。 (五)「深耕郵電氣象服務，貼近民眾生活需求」，提出整合郵政物流、金 流及資訊流，積極拓展電子商務；增進數位匯流效能，合理且有效 運用頻譜資源，普及高速行動寬頻服務；並推廣氣象多元、災防、 客製化服務及強震即時警報應用。 執行秘書：針對新任交通部長所提「五大施政重點」，請各工作小組本於 權責先行規劃相關作業，並與上級單位爭取經費積極辦理。 主席裁示：本案照案通過，請大家共同努力以達成目標及理想。

六、散會：15時10分。