花蓮縣道路交通安全聯席會報辦理本縣「壽豐國中等7所國民中(小)學」校園周邊交通設施改善案會勘紀錄

壹、會勘時間：105年5月17日（星期二 ）9時30分至15時30分

貳、會勘地點：壽豐國中等7所國民中(小)學校門口集合

叁、主持人：組長林明泉代                   記錄：王勝輝

肆、出席單位：詳如附件簽到表

伍、會勘結論：

一、壽豐鄉壽豐國民中學：

該校校門前中山路已設置學童號誌，且中山路西向東行向已設置「學校」指示標誌，惟東往西行向尚未設置，由壽豐鄉公所於該行向接近該校適當地點設置「學校」指示(指62)標誌，以指示車輛駕駛人應注意禁聲慢行。

二、壽豐鄉豐山國民小學：

(一)由壽豐鄉公所於該校前門壽豐鄉中山路41巷西往東行向、側門忠孝街12巷北往南行向適當地點，各設置「當心兒童」警告(警35)標誌，以警告車輛駕駛人減速慢行注意學童；另該校車庫側門(忠孝街12巷)設置反射鏡，以維車輛進出安全。

(二)壽豐鄉豐山村臺9線與該校前門中山路41巷岔路口，由壽豐鄉公所於臺9線中央分隔島適當地點設置「豐山國小」(指53-1)機關標誌，建請路權單位交通部公路總局第四區養護工程處花蓮工務段同意該標誌設置。

三、壽豐鄉志學國民小學：

(一)壽豐鄉志學村中正路與中正路120巷口，係該校師生出入之重要路口，由壽豐鄉公所於該岔路口中正路劃設行人穿越道線，並於中正路近該路口兩側設置設置「當心行人」(警34)或「當心兒童」(警35)警告標誌，以警告車輛駕駛人減速慢行注意行人或學童。

(二)該校東側門路口，由壽豐鄉公所於該路口反射鏡處設置「志學國小」(指53-1)機關標誌。

四、秀林鄉銅門國民小學：

銅門派出所後門宿舍前道路旁北往南行向設置「當心兒童」(警35)警告標誌，以警告車輛駕駛人減速慢行注意學童；另於校門口右側住戶(銅門村53之9號與53之10號間)前設置反射鏡，以利辨識左右車道來車狀況，前揭交通安全設施改善，由路權單位秀林鄉公所協助辦理。

五、吉安鄉光華國民小學：

(一)該校校門口前相關標線已模糊不清，由路權單位吉安鄉公所補繪行人穿越道線及停止線。

(二)吉安鄉南海十三街學校南側門為學童家長接送區，學校北側門道路為學童上、放學路隊、自行車隊行走(駛)路段，基於維護學童交通安全，由路權單位吉安鄉公所於上揭路段東、西端適當地點設置「當心兒童」(警35)警告標誌，以警告車輛駕駛人減速慢行注意學童。

六、吉安鄉南華國民小學：

該校周邊相關交通設施尚稱完善，惟校門口北側原規劃學童、行人專用步道，仍有機慢車行駛該步道，由交通部公路總局第四區養護工程處花蓮工務段於該步道兩端出入口處，劃設「行人專用道」標字。

七、吉安鄉北昌國民小學：

該校周邊道路交通標誌、標線、號誌等設施設置完善，尚無應改善事項。