花蓮縣道路交通安全聯席會報105年9月份會議紀錄

壹、時間：105年10月5日(星期三)下午2時30分

貳、地點：花蓮縣政府簡報室

叁、主持人：副召集人　蔡運煌                       記錄：陳玫如

肆、出席人員：如簽到單（略）

伍、主席致詞：（略）

陸、會議紀錄：

一、上（歷）次會議決議事項辦理情形報告

案由一：明義國小前自由街定期定時派員疏導車流案。 主辦單位：警察局花蓮分局 辦理情形：警察局花蓮分局中山派出所派員於上放學時間在花蓮市自由 街與大同街口，執行交通疏導及違規停車勸導與取締工作。 案由二：北濱外環道前經常有車輛雙黃線迴轉，且花蓮女中學生家長接 送任意停車，阻礙小學生通行安全案。 主辦單位：警察局花蓮分局 辦理情形：警察局花蓮分局軒轅派出所派員於上放學時間，在花蓮市北 濱外環道前，執行取締違規勤務工作。 案由三：調查本縣轄內交通設施需改善地點案。 主辦單位：本會報 辦理情形：經彙整警察局各分局提報資料及依據第34期臺灣地區易肇事 路段改善計畫，臚列出亟需改善地點計31處，除由本會報邀 集相關單位辦理會勘外，並積極協調各道路主管機關儘速辦 理，以維護民眾行車安全。 主席裁示：以上各案准予備查並請權責單位儘速辦理，另請秘書小組列 管執行進度。

交通事故統計分析報告(如會議資料)： 警察局:今年A3類交通事故比去年同期相對增加，經統計顯示尤其以機 車事故所佔比例最高，除藉由交通工程設施改善及警方加強執法 外，亦需其他工作小組共同努力，以達到良好防制成效。

主席裁示：准予備查。

各小組(工程、監理、教育、宣導)工作報告：(如會議資料) (一)工程小組報告: 有關花蓮市及吉安鄉重要道路規劃路邊(收費)停車格案(中正路、中華 路、林森路路邊收費停車格向南延伸及新增和平路南側、建國路等)，惟 縣警察局交通隊為改善路邊停車秩序，避免併排違停，降低交通事故發 生率，以提升交通安全與行車順暢。 有關新增停車格，因涉及層面較廣影響民眾權益，需考量區域性不同、 道路寬度、停車需求等因素，且新增路段，未明確規劃納入收費停車路 段，恐造成民眾長期占用；測量及標點過程中，民眾意見兩極，部分路 段路側寬度不足2M，恐影響停車及行車安全，建議廣納民意審慎評估規 劃路段，並加強與民代、村里長及民眾溝通協調。 在警察局及分局協助下，目前標點進度約達80 ％ ，在天候狀況許可下， 預計於10月底前完成標點。 本會報秘書小組： 有關工程小組報告事項，由本會報於提案二提出詳細說明及討論。 奉縣政府秘書長指示，本縣十六股大道部分交通設施未臻完善，本會報將於近日內邀集相關單位辦理會勘改善。 (二)教育小組建議事項： 宜昌國中：學校前宜昌一街增設「當心行人」及「速限」標誌。 光華國小：學校北側與南側對外道路增設「當心兒童」及「學校」標誌、行人穿越道等標線。 水源國小：學校對外道路增設「當心兒童」及「學校」標誌、行人穿越道等標線。 本會報秘書小組：關於校建議事項，由本會報邀集相關單位會勘後交由 路權單位規劃辦理。 執行秘書: 請教育處函文本縣各級學校，各校如有需要導護志工指揮手勢等教育訓練，可請警察局交通警察隊予以協助。 花崗國中及明義國小位於花蓮市區交通繁忙之處，請警察局花蓮分局派員於學生上放學時段，協助交通疏導與指揮工作，以確保學生上放學安全。 主席裁示： 有關學校建議事項，依秘書小組說明辦理。 有關執行秘書說明事項，請各相關單位配合辦理。 (三)宣導小組建議事項： 院頒道路交通秩序與交通安全改進方案104年度年終視導，有關強化路況宣導，委員建議可請公路總局本縣轄屬各工務段協助利用 CMS資訊可變看板加強宣導。 交通部公路總局第四區養護工程處洛韶工務段代為發言： 本縣轄所屬各工務段CMS播放系統，由交通部公路總局第四區養護工程處統籌辦理，各單位如有需要代為宣導之事項，請逕行文該處協助辦理。 主席裁示： 有關建議事項，請宣導小組依洛韶工務段說明辦理。 有關本縣刻正辦理之花蓮市及吉安鄉重要道路規劃路邊停車格案，請警察局將上述路段之交通事故數據及停車亂象等相關資料提供予宣導小組，由宣導小組進行綿密宣導，讓民眾知悉並形成共識，以方便政策之推行。

四、提案討論： 提案一 提案單位：縣政府民政處 主旨：「花蓮縣立霧溪河段第四期疏濬工程」交通維持計畫案。 本會報秘書小組： 此案已於105年9月8日本會報初審通過。 3日以上連續假期停止施工；另遇特種勤務經警方通知時段，應確實配合停止施工。 路口應設置工程告示牌及警示燈提醒民眾注意通行，並派人工旗手疏導來車，以一般民眾通行為優先。 請約束砂石車不可超載、任意傾倒廢土，並依規定妥善覆蓋載運之砂石，不可有掉落及揚塵之情形。增加灑水頻率，避免道路沙塵影響用路人視線。 開工前邀集相關單位實施交維演練，實地模擬管制情形。 執行秘書:本案因工期較長，請縣政府民政處將影響路段及周邊替代道路 等相關資訊，透過宣導小組及警廣等媒體加強宣導，以利民眾 周知及提前改道，以減少民怨。 主席裁示：本案照案通過，並請縣政府民政處與得標廠商協調，確實依 秘書小組及執行秘書說明事項辦理。

提案二 提案單位：本會報 主旨：辦理花蓮市、吉安鄉重要道路(中正路、中華路、林森路、和平路、 建國路及吉安鄉中山路一段)規劃並劃設路邊停車格時程及遭遇 問題案。 說明: 104年6月召開上述案由事項權責區分協調會，並於同年7月份聯繫會議提案通過，主席裁示由秘書小組列管追蹤執行進度。 104年9月本會報函文花蓮市公所、吉安鄉公所請其函文村、里辦公室轉知民眾配合辦理。 105年4月聯繫會議，主席裁示請縣政府建設處儘速規劃辦理，5月由本會報再次邀集相關單位召開協調會，由縣政府建設處檢視各路段路寬並請花蓮市公所及吉安鄉公所再次與地方民意代表及村(里)長溝通。 105年9月由本會報邀集相關單位辦理劃設停車格位標點會勘工作，並發布新聞稿讓民眾知悉，該規劃案會考量預留住戶生活出入空間並暫時未規劃收費，請民眾配合辦理，希望藉由縣民的共同合作，改善停車亂象，提升市容並維護大眾行車安全。 遭遇問題: 吉安鄉公所105年9月8日來函，北昌村建國路一段周邊住戶尚有不同意見，請再盱衡研議辦理。 吉安鄉公所105年9月12日來函，所轄道路(中正路、中華路、和平路、建國路及中山路一段)請暫緩執行。 105年9月7日花蓮市國魂里長至縣長親民時間陳情，建請花蓮市建國路取消設置。 105年9月22日吉安鄉中華路二段(荳蘭橋至黃昏市場間)民眾陳情，該路段當年配合公路總局道路拓寬，未取得徵收補償費，係屬私有土地，需先徵收補償費才可變更使用用途。 105年9月5日起陸續接獲縣長電子信箱及1999縣民熱線陳情案件共17件。 補充說明: 吉安鄉建國路北昌一街至中央路路段，104年 1月1日至105年8 月31日間共發生166件交通事故，其中1件A1、102件A2，所占比率相當高。 吉安鄉建國路北昌一街至中央路路段，路側寬度不足2M之路段並未 規劃停車格位，將持續透過不同形式與地方民意代表及村長溝通協調。 本縣規劃上述路段停車格位，除可整頓市容改善停車亂象外，並可 活化吉安鄉仁里立體停車場使用率，最重要的目的是希望透過停車格位劃設，以改善停車秩序及降低交通事故。 本案係去年提案迄今未執行完成之列管案件，希望藉由本會報各工作小組共同努力，將此訊息廣播出去，以減少民怨並讓此項工作順利推行，以完成縣長指示之大花蓮地區主要道路停車格位劃設工作。 主席裁示：本案請宣導小組協助將不同路段之特性，利用不同方式加以 宣導，以形成社會共識，減少執行上之障礙。

提案三 提案單位：警察局交通警察隊 主旨: 「2016花蓮肯納秋履海洋馬拉松」、「2016深海總動員超半程馬拉 松及展售會」、「2016泛舟鐵人三項競賽」、「2016太魯閣峽谷馬拉 松」、「2016第五屆國際聽障自由車環臺賽」活動備查案。 說明: 以上活動已於本隊召開交通維持計畫初審通過，請准予備查。 主席裁示：本案照案通過。

五、臨時動議 提案單位：花蓮市公所 主旨:「曙光之城花蓮WE SHOW漫畫城市嘉年華」踩街活動交通維持計畫案。 警察局交通警察隊:此活動可視為11月26日盛岡山車遊行之熱身，會後 將與各相關單位召開協調會議，嚴格檢視各項交通管 制及交通疏導事宜，並公告民眾周知。 主席裁示：請花蓮市公所與警察局交通警察隊及花蓮分局充分溝通協 調並加強宣導，以減少民怨。

六、執行秘書: 依據統計資料顯示，本縣機車交通事故比例偏高，除由警方加強違規項目執法及宣導外，請工程小組檢視工程需改善之處，監理小組加強要求機車考照技巧，縣政府教育處、行政暨研考處、花蓮縣學生校外生活輔導會及警察廣播電台協助加強宣導，以有效降低機車交通事故。 經會報決議需改善之各項交通安全設施，請權責單位儘速規劃辦理。 颱風季節常因暴雨造成低窪地區淹水及道路坍方等情形，除由警方設置警示措施外，請各道路主管機關加強危險路段排水及整治工作，以維護民眾行車安全。

七、散會：15時20分。