花蓮縣道路交通安全聯席會報109年1月份道安聯繫會議紀錄

壹、時間:109年1月31日(星期五)下午3時

貳、地點:花蓮縣政府簡報室

叁、主持人:副縣長蔡運煌                           記錄:陳玫如

肆、出席人員:如簽到單(略)

伍、主席致詞:(略)

陸、會議紀錄:

本縣108年列管案件執行情形報告： 說明: 本縣108年各單位工程會勘案件共計376件，其中305件已改善 完成，達成率為80.32%；另尚有71件未完成，各單位件數及辦 理情形如下: 縣政府觀光處：未完成22件，可於109年完成，達成率81.2%。 縣政府建設處：未完成3件，可於109年完成，達成率78.57%。 公路總局花蓮工務段：未完成9件，可於109年完成，達成率85%。 公路總局玉里工務段：未完成2件，可於109年完成，達成率 85.71%。 公路總局南澳工務段：未完成1件，可於109年完成，達成率 87.5%。 花蓮市公所：未完成8件，可於109年完成，達成率86.21%。 吉安鄉公所：未完成2件，可於109年完成，達成率95%。 新城鄉公所：未完成4件，可於109年完成，達成率78.95%。 壽豐鄉公所：未完成1件，可於109年完成，達成率88.89%。 鳳林鎮公所：未完成2件，可於109年完成，達成率50%。 光復鄉公所：未完成2件，可於109年完成，達成率0%。 玉里鎮公所：未完成13件，可於109年完成，達成率0%。 豐濱鄉公所：未完成2件，可於109年完成，達成率33.33%。 因工程改善措施攸關民眾生命財產安全，建請縣政府觀光處交通科督促 及協助各鄉鎮市公所儘速利用109年工程開口契約辦理；另有關「第37 期臺灣地區易肇事路段改善計畫」會勘決議事項，請權責單位儘速於 今(109)年3月底前完成。 主席裁示：交通設施是否完善將直接影響交通事故防制成效，請以上未 完成單位儘速執行，各單位若有困難之處請提出需求，請秘 書小組溝通協調並請本府觀光處等相關單位協助，俾利各單 位早日完成。

交通事故統計分析報告(如會議資料)： 警察局交通警察隊： 108年A1交通事故死亡人數比107年減少4人，但A2及A3類交通事故則有增加趨勢，其中又以機車肇事比例最高，請各單位加強防制機車族群交通事故。 請各單位針對交通事故好發族群，依不同交通事故原因及態樣，於工程、教育、宣導等各方面共同努力，以降低交通事故，並達成防制目標。 主席裁示：准予備查。

本會報宣導事項 主旨:有關交通部執行108年非法電動自行車聯合稽查專案計畫事宜。 說明: 為導正電動自行車產業，維護民眾騎乘電動自行車安全，交通部業 於108年7至9月間執行108年非法電動自行車聯合稽查專案，分 別對販售與租賃業者進行稽查及對民眾進行路邊攔查作業。 本專案稽查作業結果如下： 業者稽查部分：稽查業者共76家，多數業者販售或租賃之電動 自行車係有黏貼懸掛審驗合格標章，惟仍查到5家業者有提供 未具審驗合格電動自行車(臺中市1家、彰化縣1家、南投縣1 家、屏東縣2家，無本縣業者)。 路邊稽查部分：總計攔查239輛電動自行車，其中有79輛電動 自行車未黏貼懸掛審驗合格標章，且有2輛電動自行車有超載 之違規行為。 針對本次專案稽查作業所發現情形，請各單位配合辦理事項如下: 為維護民眾騎乘電動自行車安全，請各相關單位加強所轄電動 自行車經銷業者及租賃業者之宣導，督促業者應提供合格之電 動自行車予民眾，並持續宣導民眾選用合格電動自行車及騎乘 電動自行車時應遵守交通規則。 另為遏止車輛製造者再提供未經審驗合格電動自行車予消費者 或出現違規改裝電動自行車行為之情事，有關業者稽查部分由 警察局協請縣政府相關業管單位視需求不定期安排執行稽查作 業；路邊稽查部分，則由警察局配合監理單位於監警聯合稽查 勤務時辦理。 主席裁示：為有效防制電動自行車交通事故，請各單位配合辦理。

各小組(工程、監理、教育、宣導)工作報告:(如會議資料) (一)監理小組 執行秘書：本縣境內臺9線、臺11線道路筆直且路況良好，容易造成 疲勞駕駛之情事，請監理單位加強宣導勿疲勞駕駛，以保障 自身及他人生命財產安全。 公路總局花蓮監理站：本站除對汽車運輸業者加強宣導勿疲勞駕駛外， 亦將於各項道安活動時，針對一般用路人加強宣 導。 警察局交通警察隊：請交通部公路總局第四區養護工程處本縣境內各工 務段，在經費許可之下，將警示標誌改為LED警示 板，以增加夜間提醒效果。 公路總局花蓮工務段：本段將優先於彎道或夜間照明設施不足之處辦理 改善。 主席裁示：請公路總局花蓮監理站及各工務段依以上建議事項辦理。 (二)教育小組 警察局交通警察隊：各級學校將於下(2)月開學，請教育處函文本縣各 級中小學，請各校針對各項交通安全加強宣導，以 保障學童安全。 主席裁示：請本府教育處依警察局交通警察隊建議辦理。 (三)宣導小組 警廣花蓮分臺：先前中央路調整號誌時制未於事先宣導，因而造成許多 民怨，建議爾後若有重大交通設施變革或攸關民眾行車 管制事項，應於事前加強宣導，以利用路人知悉。 主席裁示：有關本縣主要道路各項交通警示設施，請各道路主管機關應 於路口前方300公尺及100公尺處設置，以利用路人提前知 悉因應；另有關警廣花蓮分臺建議事項，請本府觀光處依建 議事項辦理。

慈濟大學交通安全教育報告： 建議事項：無 警察局交通警察隊：請慈濟大學提供貴校學生更詳細交通事故原因及地 點，以利針對學生易肇事類型共同努力防範；另請 加強宣導安全駕駛觀念並訓練學生安全防禦駕駛。 主席裁示：請慈濟大學依警察局交通警察隊建議辦理。

提案討論： 提案一 提案單位：縣政府建設處水利科 主旨：「花蓮縣吉安溪水環境改善第二期工程【都會型休憩水岸(吉安溪 橋(中央路)-東昌橋)】」交通維持計畫案。 本會報秘書小組： 此案已於109年1月15日於本會報辦理初審通過。 開工前行文各相關機關並通報警察廣播電台等媒體加強宣導，公告 民眾周知。 事先與當地村(里)長及居民溝通協調，並明確於周邊道路設置「施 工標誌」、「替代道路(改道)」LED導引指示牌，並提前於道路封閉 路段前2個路口設置告示牌，以利用路人即時改道行駛。 施工區段安全圍籬或紐澤西護欄前後拉設線燈及設置爆閃式警示 燈，且需隨時保持明亮，以增加民眾視距及行車安全。 工程施作區域漸變段交通安全措施必須完善，兩端指派人工旗手疏 導來車請注意路面清潔及假修復品質，並於施工後路段施設回復瀝 青，路面及標線復原。 請注意路面清潔及原道路標誌(線)復原，以維護民眾通行安全3日 以上連續假期停止施工，並於假期前1天恢復道路平整；另遇特種 勤務經警方通知時段，應確實配合停止施工。 3日以上連續假期停止施工，並於假期前1天恢復道路平整，花蓮 市德安六街工區以乙種圍籬圍設，上方設置「禁止停車」告示，以 維持車輛雙向通行。 請工程主辦單位善盡督導之責。 主席裁示：本案照案通過並請確實依秘書小組說明辦理，尤其需事先與 當地居民召開施工說明會，並與當地村(里)長及民意代表取 得溝通協調。 提案二 提案單位：縣政府民政處 主旨：「馬太鞍溪疏濬工程」交通維持計畫案。 本會報秘書小組： 此案已於109年1月15日於本會報辦理初審通過。 開工前行文各相關機關並通報警察廣播電台等媒體加強宣導，公告 民眾周知。 應提前於馬太鞍溪下橋處設置醒目「前方路口重車出入，請注意通 行」告示牌面，並派人工旗手疏導來車，以提醒民眾行經該路段小 心通行。 工區出口與臺9線路口左轉保護時相，俟開工後視車流狀況，再協 請縣政府觀光處交通科調整秒數。 請確實要求交通疏導人員穿著反光背心站立於適當位置，並加強疏 導人員交通指揮手勢。 請約束砂石車不可超載、滲漏，並應依規定妥善覆蓋載運之砂石， 不可有掉落及揚塵之情形。 請增加灑水頻率及路面清潔工作，避免道路沙塵影響用路人行車視 線及安全。 請工程主辦單位善盡督導之責。 主席裁示：本案照案通過並請依秘書小組說明辦理；另請工程主辦單位 應派員至現場督導，並隨時注意通報，立即改善。

主席結論：蘇花改通車後本縣湧入大量車潮入，感謝109年春節連假期間各相關夥伴辛勞付出，讓本縣交通順暢，民眾行車安全，新的一年希望大家持續共同努力，以保民眾行車順暢安全。

散會：16時15分。